|  |  |
| --- | --- |
| 1 | “吃友”垂直社交网站 |
| 1.1 | 软件规划 |
| 1.1.1 | 项目规划 |
| 1.1.2 | 计划评审 |
| 1.2 | 需求开发 |
| 1.2.1 | 用户界面设计 |
| 1.2.2 | 用户需求评审 |
| 1.2.3 | 修改需求、修改用户界面 |
| 1.2.4 | 编写需求规格说明书 |
| 1.2.5 | 需求验证 |
| 1.3 | 设计 |
| 1.3.1 | 概要设计 |
| 1.3.2 | 数据库ER图编制、建库 |
| 1.3.3 | 设计评审 |
| 1.4 | 实施 |
| 1.4.1 | 安全模块 |
| 1.4.1.1 | 登陆 |
| 1.4.1.2 | 退出/注销 |
| 1.4.2 | 用户管理模块 |
| 1.4.2.1 | 密码管理 |
| 1.4.2.1.1 | 密码修改 |
| 1.4.2.1.2 | 密码找回 |
| 1.4.2.2 | 资料管理 |
| 1.4.2.2.1 | 设置/修改用户个人信息 |
| 1.4.2.2.2 | 安全设置 |
| 1.4.3 | 好友管理模块 |
| 1.4.3.1 | 好友添加/删除 |
| 1.4.3.2 | 好友动态 |
| 1.4.3.3 | 私信聊天 |
| 1.4.4 | 前台展示模块 |
| 1.4.4.1 | 首页 |
| 1.4.4.2 | 搜索 |
| 1.4.4.2.1 | 好友搜索 |
| 1.4.4.2.2 | 美食搜索 |
| 1.4.4.3 | 美食推荐 |
| 1.4.4.3.1 | 本地美食 |
| 1.4.4.3.2 | 国内美食 |
| 1.4.4.3.3 | 国外美食 |
| 1.4.4.3.4 | 特色小吃 |
| 1.4.4.3.5 | 健康美食 |
| 1.4.4.4 | 吃货论坛 |
| 1.4.4.4.1 | 用户发帖/回复 |
| 1.4.4.4.2 | 帖子管理 |
| 1.4.4.4.3 | 纸条私信 |
| 1.4.4.5 | 吃货组团 |
| 1.4.4.5.1 | 组团发起/回应 |
| 1.4.4.5.2 | 本地组团 |
| 1.4.4.5.3 | 异地组团 |
| 1.4.4.6 | 美食商场 |
| 1.4.4.6.1 | 优惠活动 |
| 1.4.4.6.2 | 团购 |
| 1.4.4.6.3 | 广告推送 |
| 1.4.5 | 广告管理模块 |
| 1.4.5.1 | 广告位购买 |
| 1.4.5.2 | 广告编辑/更新 |
| 1.4.6 | 系统管理模块 |
| 1.4.6.1 | 用户管理 |
| 1.4.6.2 | 数据备份 |
| 1.4.6.3 | 日志管理 |
| 1.4.6.4 | 广告管理 |
| 1.4.6.5 | 系统设置 |
| 1.4.6.6 | 权限管理 |
| 1.5 | 系统集成 |
| 1.5.1 | 系统集成测试 |
| 1.5.2 | 环境测试 |
| 1.6 | 提交 |
| 1.6.1 | 完成文档 |
| 1.6.2 | 验收、提交 |